| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЗЕЛЕНЫЙ КЛИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫГЫ 452116, Зеленый Клин ауылы, Мэктэп урамы, 1 Тел./факс 8(34754)3-87-43 e-mail: zelenyiklin@mail.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОКЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН 452116, д.Зеленый Клин , ул. Школьная, 1 Тел./факс 8(34754)3-87-43 e-mail: zelenyiklin@mail.ru |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК					                РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» марта 2015 й.	                   № 8                                  «16» марта 2015 г.

В целях подготовки и безаварийного проведения весеннего паводка 2015 года.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях подготовки гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску половодья 2014 года необходимо провести следующие мероприятия:

1. Утвердить прилагаемый  состав  противопаводковой комиссии администрации СП Зеленоклиновский сельсовет. Приложение № 1;

- план мероприятий по подготовке и безаварийному проведению паводка 2014 года. Приложение № 2;

- перечень  зон  ответственности хозяйств расположенных на территории СП Зеленоклиновский сельсовет для ликвидации последствий паводка. Приложение № 3.

- перечень техники и автотранспорта, выделяемого с объектов хозяйств, организаций СП Зеленоклиновский сельсовет  муниципального района Альшеевский район для ликвидации последствий паводка по решению противопаводковой комиссии. Приложение № 4.

- своевременно  оповещать  население  об угрозе затопления;

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в период прохождения паводка в зданиях администраций, диспетчерских пунктах с введением режима повышенной готовности;

- выделить  необходимую технику  для  предотвращения и ликвидации последствий паводка, согласно приложения № 3;

- очистить  затопляемые участки от стройматериалов,  мусора,  и т.д., с целью исключения заторов;

- провести целевые инструктажи с работниками предприятий и организаций                  «О мерах безопасности при работах в период паводка»;

- проверить состояние мостов, плотин и других сооружений, при необходимости провести ремонтные  работы, опорожнить водоемы сезонного регулирования, очистить от снега и наледи водосбросы;

- выполнить профилактические мероприятия по предотвращению загрязнения, засорения рек и водоемов бытовыми отходами, отходами МТФ;

- организовать круглосуточное дежурство руководящего состава предприятий при осложнении обстановки, для принятия неотложных мер по сохранению и восстановлению сооружений  и оборудования;

- с 19.03.2015г. ежедневно к 9:00 местного времени докладывать обстановку на подконтрольной территории (тел: 2-35-30), а при осложнении обстановки немедленно по телефонам 01, 3-07-52, 3-15-88.

2. Директору ООО АПФ «Альшеевская» (Жук Т.П.) и директору ООО АФ «Красный Клин» (Юсупову И.Р.)  в срок до 20.03.2015г. подготовить  а/колону:

- для эвакуации людей из зон возможного затопления;

- создать запасы ГСМ;

- принять меры по оперативному устранению поврежденных участков дорог и мостов;

- с 02.04.2015г. организовать круглосуточное дежурство оперативных групп;

3. Линейному инженеру Зарипову Р.Р.:

- обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами;

- два раза в сутки проверять наличие телефонной связи с этими населенными пунктами, в случае отсутствия принять экстренные меры по восстановлению связи;

Срок: Постоянно.

4. Главному врачу КВА (Сахибгареевой З.Г..), совместно с заведующими ФАП (Тукаевой Л.В., Ахмадеевой З.) обеспечить ФАП, КВА лекарственными средствами, иметь транспорт повышенной проходимости. Срок постоянно.

5. Директорам школ организовать оказание помощи престарелым людям по уборке снега, отводу талых вод в период паводка. Срок постоянно.

6. Директорам школ:

- организовать в школах изучение правил поведения детей в период паводка;

- оказание помощи престарелым людям по уборке снега с крыш домов, отводу талых вод, заготовке дров, воды в период паводка;

- провести противопаводковые мероприятия в образовательных учреждениях с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. Срок до 20.03.2015г.

7. С введением режима повышенной готовности организовать круглосуточное дежурство оперативной группы.

8.  Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава СП

Зеленоклиновский сельсовет                                              Т.Г.Гайнуллин

Приложение № 1

к распоряжению

главы администрации

СП Зеленоклиновский

сельсовет

№ 8  от 16.03.2015г.

## ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ  КОМИССИЯ

сельского поселения Зеленоклиновский сельсовет

муниципального района Альшеевский  район по подготовке и проведению

весеннего паводка 2015 года

|  | Байрамгалина Н.Н. | глава сельского поселения Зеленоклиновский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии. |
| --- | --- | --- |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | Жук Т.П. | - директор ООО АПФ «Альшеевская» |
|  | Юсупов И.Р. | - директор ООО АФ «Красный Клин» |
|  | Бадыров И.Г. | - механик МТМ ООО АПФ «Альшеевская» |
|  | Султанов Б.З. | - бригадир МТФ ООО АФ «Красный Клин» |

Управляющий делами                                                    Л.Н.Махмутова

Приложение № 2

Утвержден распоряжением

главы сельского поселения

Зеленоклиновский сельсовет

МР Альшеевский район

№ 8  от 16.03.2015 г.

### П  Л  А  Н

мероприятий по  безаварийному проведению

весеннего паводка  на территории СП Зеленоклиновский сельсовет в 2015 году

| №пп | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Создать противопаводковую комиссию, составить план подготовки проведения паводка с учетом местных условий. | до 20.03.2015г. | Глава СП |
| 3. | Организовать наблюдения, своевременное оповещение населения об опасных природных явлениях. | Постоянно | Глава СП, Руководители хозяйств |
| 4. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском паводка. | до 20.03.2015г. | Руководители хозяйств |
| 5. | Определить места, объекты возможных затоплений, разработать план эвакомероприятий. | до 20.03.2015г. | Глава СП, руководители хозяйств |
| 6. | Очистить от снега территории животноводческих ферм, складских помещений не зависимо от форм собственности. | до 20.03.2015г. | Руководители хозяйств. |
| 7. | Организовать изучение правил поведения детей в период паводка. Оказание шефской помощи престарелым людям по уборке снега, отводу талых вод, доставка питьевой воды в период паводка. | с 18.03. по 18.04 2015г. | Зав.филиалом НОШ д.Зеленый Клин, Директор школы д. Красный Клин |

Приложение № 3

к распоряжению

главы администрации

СП Зеленоклиновский      сельсовет

№ 8 от  16. 03.2015г.

П  Е  Р  Е  Ч  Е  Н  Ь

зон  ответственности закрепленных за  хозяйствами  СП Зеленоклиновский сельсовет  по ликвидации  последствий  ЧС  во  время  паводка  - 2015  года

- ООО «Агрофирма Красный Клин»

д. Красный Клин

- ООО АПФ «Альшеевский»

д. Зеленый Клин, с. Новоконстантиновка

Управляющий делами                                                    Л.Н.Махмутова

Приложение № 4

к распоряжению

главы администрации

СП Зеленоклиновский

сельсовет

№ 8  от  16.03.2015г.

П  Е  Р  Е  Ч  Е  Н  Ь

техники, автотранспорта, выделяемого с организаций

для ликвидации последствий паводка по решению противопаводковой  комиссии

сельского поселения Зеленоклиновский сельсовет

| № пп | Наименование организаций | Выделяемая техника | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО АПФ «Альшеевская» | Трактор с прицепом МТЗ-80 | 1 |
|  |  | КАМАЗ | 1 |
| 2. | ООО АФ «Красный Клин» | К-700 | 1 |

Примечание:	Годовой техосмотр техники в паводковый период с 02.04. по 30.04.2015г.

не проводить, на другие работы не привлекать без согласования с

противопаводковой комиссией.